**Pressemitteilung 57/2022**

München, den 21. November 2022

**B 15 Isenbrücke Dorfen: Industrietaucher im Einsatz**

Die letzten Vorbereitungen für den Einhub der Fertigteile an der B 15 Isenbrücke laufen. An zwei bis drei Tagen trennen ab 22. November Industrietaucher die Spundwandbohlen des Mittelpfeilers der neuen B 15-Isenbrücke knapp oberhalb des Isenbettes ab. Die darunterliegenden Abschnitte verbleiben im Boden. Sie sind Bestandteile der Gründung des Mittelpfeilers und schützen diesen vor Auswaschung. Die darüber liegenden Teile werden entfernt. Voraussichtlich am 30. November und 1. Dezember werden dann die 14 Beton-Fertigteile angeliefert und von einem 400-Tonnen-Autokran eingehoben.

**Ansprechpartner für die Presse**Thomas Jakob, [thomas.jakob@stbafs.bayern.de](mailto:thomas.jakob@stbafs.bayern.de), Tel. 08161/932-2020